# PLAYBOOK — Chương 8: BÀI HỌC KỸ THUẬT XƯƠNG MÁU

## 8.1. [CẤM] KHÔNG dùng regex mạnh (DOTALL .*?) để xóa/sửa khối HTML/CSS

Lỗi tốn kém nhất, lặp lại 2 lần trong dự án: dùng regex .*? với cờ DOTALL để xóa một đoạn (xóa banner cũ, xóa CSS) → nó "ăn lan" và xóa nhầm hàng nghìn ký tự kế bên (mất slogan, quiz, hoặc ~5000 chars CSS gồm nhiều class). Hậu quả: trang vỡ layout, mất nội dung. Quy tắc bắt buộc:

- Sửa HTML/CSS bằng str_replace với chuỗi khớp CHÍNH XÁC, DUY NHẤT — không regex tham lam.

- Khi cần thay một khối, copy đúng nguyên văn khối đó làm old_str, không wildcard.

- Nếu CSS viết liền một mạch (nhiều rule trong một block), chỉ thay đúng vài dòng cần đổi, KHÔNG thay cả block.

## 8.2. [BẮT BUỘC] VERIFY sau MỖI thay đổi, TRƯỚC khi đăng

Sau mỗi lần sửa file quan trọng (nhất là trang chủ), chạy kiểm tra tự động TRƯỚC khi push:

- Cân bằng thẻ: đếm =

, ,

- JS không lỗi: chạy node --check trên từng script.

- JSON-LD hợp lệ: json.loads từng khối schema.

- Nội dung quan trọng còn nguyên: grep slogan, id quan trọng (quiz, form), class CSS cốt lõi.

- Mốc CSS đầy đủ: ghi nhớ số ký tự CSS đúng của trang chủ; nếu sau khi sửa mà CSS hụt nhiều → đã xóa nhầm.

## 8.3. [AN TOÀN] Git là lưới an toàn — biết khôi phục từ commit tốt

Mỗi lần đăng = một commit. Khi phát hiện vỡ: tìm commit tốt cuối cùng (bản còn đầy đủ nội dung); lấy lại file từ commit đó (qua API ?ref=sha), rồi áp lại các thay đổi CẨN THẬN từng bước. Ghi nhớ sha của các mốc tốt quan trọng.

## 8.4. Xử lý ảnh & đồng bộ

- Ảnh đẩy lên có thể chưa sync ngay (raw URL 404 một lúc) → đẩy lại để ép cập nhật.

- Bản preview trong công cụ chat KHÁC với web thật: preview không có thư mục images/ nên ảnh hiện "?" — nhưng trên web thật ảnh vẫn đúng. Đừng nhầm lỗi preview thành lỗi web.

- Crop ảnh thật (bỏ khoảng trắng thừa) thay vì chỉ dùng CSS che — file nhẹ và nét hơn.

- Kích thước/tỷ lệ ảnh phải đúng ngữ cảnh (OG = 1200x630; dải ngang khác ảnh vuông).

## 8.5. Form & tích hợp — chọn giải pháp KHÔNG bị chặn

- Một số dịch vụ gửi form (VD FormSubmit) bị antivirus/trình duyệt chặn, hoặc load chậm, người dùng tưởng web hỏng.

- Giải pháp ổn định: gửi thẳng vào Google Form (no-cors + setTimeout xác nhận), data tự về Google Sheet — không cần backend.

- Cảnh báo: no-cors không đọc được response → phải dùng setTimeout để hiện xác nhận (không chờ kết quả thật).

## 8.6. Tính nhất quán giữa các trang = dấu hiệu web được làm chuẩn

Mọi trang cùng loại phải đồng bộ: cùng chuẩn meta (title/description/canonical/og), cùng schema, cùng nav + menu, cùng phong cách. Khi audit, kiểm tra bảng nhất quán across tất cả trang. Một trang lệch chuẩn = lỗ hổng.

## 8.7. Dọn rác định kỳ

- Xóa class CSS thừa (định nghĩa nhưng không dùng) — di sản từ bản cũ.

- Gom inline style lặp nhiều lần thành một class (sửa 1 chỗ thay vì N chỗ).

- Bài/file cũ trùng nội dung → redirect 301 + canonical trỏ về bản mới (chống Google phạt trùng).

- Mọi trang phải có canonical.

# PLAYBOOK — Chương 9: CHECKLIST DỰNG WEB MỚI TỪ SỐ 0

### Giai đoạn 1 — Chiến lược (TRƯỚC khi code)

Xác định mục tiêu kinh doanh thật · moat (1-2 lợi thế) · nơi chuyển đổi thật · định vị một dòng (Trust hay Authority — năm đầu chọn Trust) · chốt tên đủ tốt rồi DỪNG · mua domain · vẽ chân dung khách + trạng thái tâm lý (phễu).

### Giai đoạn 2 — Hạ tầng kỹ thuật

Tạo repo GitHub + token · kết nối Vercel · trỏ domain (1 A record) · vercel.json (cleanUrls, redirects) · script push() · robots.txt + sitemap.xml · analytics (Plausible).

### Giai đoạn 3 — Bộ khung thiết kế

Bảng màu (tông trầm + 1 nhấn) → CSS variables · 2 font (serif + sans) · nav tinh giản + menu mobile side-panel · favicon + OG template · file CSS chung (component tái dùng).

### Giai đoạn 4 — Nội dung phễu

Bài "danh thiếp" sắc nhất · 4 bài phễu (tò mò → thích → tự soi → người thật) · trang Hub (FAQ + schema) · mỗi bài: câu mở "ngã tư" + subtitle SEO + FAQ schema + Entity + canonical + OG · trang "Gặp/Liên hệ" · lead magnet + form.

### Giai đoạn 5 — Tối ưu cửa vào & phân phối

Redirect 301 nhiều URL-từ-khóa về bài lõi · OG image riêng từng bài (chuẩn "banker dám gửi") · og:title/description giọng "hộp quà" · rải Entity vào nội dung cũ · điểm nhấn tinh tế.

### Giai đoạn 6 — Audit & bàn giao

Verify toàn bộ (cân bằng thẻ, JS, JSON-LD, link, ảnh, meta) · bảng nhất quán across mọi trang · dọn CSS thừa, gom inline style, canonical đủ · test mobile (menu, tốc độ, đọc được) · kiểm tra thẻ preview thực tế trên Zalo/Messenger/Facebook.